ДОПОЛНЕНИЕ К ПАКЕТУ БРИФОВ

Кейс 5 «Запятая» + система тегов для кейсов

Документ 5 из 5 · дополняет 00/positioning/case_bank/design_spec, ничего в них не переписывает · 31 июля 2026

# 0. Как читать этот документ

Это добавка к уже собранному пакету (00_site_handoff_brief, positioning_site_brief, case_bank, design_spec). Ничего в существующих файлах не меняется. Здесь два самостоятельных блока: (1) пятый кейс — «Запятая», собранный из CASE.md и live-проверки в PageSpeed Insights; (2) система тегов для фильтрации кейсов на сайте, с разметкой всех пяти кейсов.

# 1. Кейс 5 — «Запятая»: ускорение и UX книжного интернет-магазина

## 1.1 Контекст

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Клиент / сайт | zapyataya.eu — книжный интернет-магазин на русском языке (WordPress + WooCommerce, WP.com Atomic), офлайн-точка в Варшаве |
| Период | 30–31 июля 2026 |
| Роль | Performance-инженер + фронтенд UX + точечная ops-поддержка |
| Стек | OceanWP child theme, YITH Wishlist, Photon CDN, Batcache/Atomic |

## 1.2 Было (проблема)

- Мобильная витрина медленная: lab Lighthouse ~55–61, страница категории — ~6 MB / 125 запросов, LCP до 23 секунд. На 4G пользователь реально ждал обложку каталога около получаты.

- Карточка товара тяжёлая: ~9 MB / 196 запросов, Total Blocking Time ~390 мс, блокирующие CSS/JS в head.

- Избранное ломало доверие: прыгающая иконка, спиннер 1–2 сек, мелкий тап на мобильном, на карточке товара кнопка «уезжала», клик уводил на # или скроллил страницу вместо AJAX-действия.

- Операционные риски: заявки на пополнение (waitlist) не видны в админке — не выведены в меню; интеграция службы доставки Furgonetka (карта пунктов выдачи) сломана — кабинет требует обновления, живых credentials нет.

## 1.3 Сделано

Производительность (гипотезы H1–H25, выкат DEV → PROD)

- Меньше тяжёлых SQL-запросов на слайдерах; обложки — через thumbnail + srcset.

- Условная отгрузка (dequeue) неиспользуемых скриптов форм/оплаты/виджетов вне нужных страниц.

- Google Translate подключается только по клику вместо загрузки на каждой странице.

- Отложенная загрузка виджетов, сжатый HTML блока избранного.

- Автозагрузка неиспользуемых плагинов переведена в ручной режим.

- Некритичный CSS переведён на отложенную загрузку (media=print), Critical CSS — на карточке товара.

- Изображения через Photon с ограничением ширины, устранены дублирующиеся LCP-картинки.

- Один откат: после регрессии CLS (~1.0–1.2 из-за отложенной загрузки основного style.min) — вернули как было, статус стабилизирован.

UX конверсии

- Избранное на карточках каталога: фиксированная область тапа 44–48 px, без спиннера, hover на десктопе, иконка ближе к углу на мобильном.

- На карточке товара кнопка «В избранное» выровнена к правому краю, клик работает без # и лишнего скролла, AJAX-логика сохранена.

- Кнопки «В корзину» и «Уведомить о поступлении» приведены к единому размеру и радиусу.

- Тексты порогов бесплатной доставки приведены в порядок (€60 / €80 / €100 / €150), исправлена цифра стран доставки.

- Товары не в наличии больше не оттесняются в конец каталога кастомной сортировкой — выдача корректная.

Операционные риски

- Заявки на пополнение (waitlist, ~67 штук) выведены в видимое место в админке WooCommerce.

- Диагностирована и зафиксирована поломка интеграции Furgonetka (устаревшие/недействительные credentials) — нужен ручной reconnect владельцем магазина; без этого часть покупателей теряет самовывоз на чекауте.

## 1.4 Стало — метрики (lab Lighthouse Mobile, simulate)

Источник: CLI Lighthouse, сравнение baseline 30.07.2026 → post-deploy 30.07.2026 (полные архивные отчёты — в evidence/baseline и evidence/post-deploy).

| Страница | Score | Вес страницы | Запросы | LCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная | 60 → 64–69 | 6.0 → 2.3 MB (−62%) | 152 → 87 | 8.5 → ~6–8с |
| Категория /vospitanie-detej/ | 61 → 90 | 6.0 → 1.1 MB (−82%) | 125 → 71 | 23с → 2.9с (−87%) |
| Карточка товара | 55 → 85 | 9.0 → 1.3 MB (−86%) | 196 → 75 | 5.9с → 3.6с (−39%) |

- Render-blocking CSS/JS: 3–7 → 0 в успешных прогонах после деплоя.

- Десктопная карточка товара: lab-скор 94 (FCP 0.6с, LCP 1.6с) — десктоп уже в зелёной зоне.

- Field-данные (CrUX, 28 дней, mobile, по origin): LCP ~2.8с (needs improvement), INP ~62 мс (good), CLS ~0.01 (good), TTFB ~2.1с (poor — ограничение хостинга Atomic, не патча темы).

## 1.5 Перевод в бизнес-язык

| Цифра | Зачем бизнесу |
| --- | --- |
| Категория −82% веса / LCP −87% | Листание каталога на мобильном стало реалистичным → больше просмотров карточек |
| Карточка −86% веса / −62% запросов | Дешевле трафик, быстрее путь к «В корзину» |
| Score 55–61 → 85–90 | Сигнал качества витрины для SEO и рекламных площадок |
| Wishlist: hit-area 48px, без спиннера | Меньше промахов тапа → больше сохранений и повторных визитов |
| 67 заявок waitlist видны в админке | Операции видят спрос на товар не в наличии → можно планировать закуп |
| Сломанный Furgonetka зафиксирован | Прямой риск потери заказа на самовывозе — переведён из «незаметно» в «известный блокер» |

## 1.6 Live-проверка 31.07.2026

Прогнал часть цифр вживую через PageSpeed Insights (mobile) в процессе подготовки этого документа:

✓ Главная страница: lab-скор 66 / 82 / 96 / 100 (Performance/Accessibility/Best Practices/SEO), LCP 5.8с, FCP 3.5с — в целом совпадает с диапазоном 64–69 из CASE.md, разброс — обычная вариативность Lighthouse между прогонами.

✓ Field-данные origin (28 дней): LCP 3.0с, INP 162 мс, CLS 0.06 — тот же порядок, что и в CASE.md (LCP ~2.8с, INP ~62 мс, CLS ~0.01); небольшой дрейф ожидаем, замеры разнесены во времени.

⚠ Категория /vospitanie-detej/ и карточка товара /on-ne-trudnyj/ — live-прогон PageSpeed не успел досчитать lab-отчёт за разумное время сессии (индикатор «выполняется» завис дольше обычного). Не является признаком регресса — просто не удалось зафиксировать свежую цифру в моменте. Для точных скриншотов «до/после» надёжнее архивные HTML-отчёты.

⚠ Скриншот, присланный ранее по конкретной карточке товара («Педиатрия 2», URL из примера) показал live-скор 46 и CLS 1.023 — это НЕ то же самое, что три строки таблицы выше (другая карточка, не входила в бенчмарк CASE.md). Использовать этот скрин как пару к цифрам 55→85 не стоит — на нём другая страница, возможно вне патча шаблона PDP, стоит проверить отдельно, если понадобится включать в кейс.

## 1.7 Честные ограничения

- Lab ≠ Field: TTFB ~1.4–2с на Atomic — потолок для «холодного» LCP, тема на это не влияет.

- Один эксперимент (отложенная загрузка style.min) дал регресс CLS — откатили; это нормальная часть процесса, а не провал.

- Подозрительный сторонний JS (~84 KB, fraud-скрипт) и Premmerce permalink — не трогали без согласования с владельцем.

- Furgonetka reconnect — действие владельца магазина в личном кабинете, не патч темы; открытый риск, а не решённая задача.

## 1.8 Что нужно до публикации

⚠ Подтвердить у владельца/себя: можно ли открыто называть zapyataya.eu и домен на сайте-портфолио — в отличие от двух клиник, отдельного разговора об этом не было.

⚠ Скриншоты «до/после» для карточек кейса — сделать самостоятельно из evidence/baseline и evidence/post-deploy (архивные HTML-отчёты Lighthouse) либо из PageSpeed по тем же трём URL из таблицы 1.4, когда лучше отработает live-прогон.

⚠ Определить, входит ли Кейс 5 в основной раздел «Кейсы» на сайте или в отдельную категорию (см. 1.9).

## 1.9 Вопрос позиционирования

Это не AI-кейс, а перфоманс/UX/WordPress-инженерия. Рекомендация: включать в раздел «Кейсы» как есть, с тегами «Performance & DevOps» + «Наведение порядка в IT» (см. раздел 2) — это работает на вторую половину тэглайна «оркестратор IT-процессов» и показывает, что диагностика и наведение порядка не ограничены доменом клиник/AI. Один нюанс: рядом с четырьмя фактурными AI/BI-кейсами этот кейс проще для понимания любому нетехническому заказчику (цифры «сайт грузился 23 секунды, стал — 3» не нуждаются в переводе) — можно использовать как «входной» кейс для менее технической аудитории.

# 2. Система тегов кейсов

## 2.1 Зачем

Сейчас у каждого кейса на сайте уже есть мелкие технологические теги (AI Agents, Multi-agent QA, LLM Pipeline и т.п. — см. design_spec.docx, раздел 2C). С добавлением пятого кейса набор становится разнороднее (AI-конвейеры, BI-дашборды, перфоманс-инженерия), и заказчику с одним конкретным запросом («мне нужна аналитика», «у меня медленный сайт») полезно быстро отфильтровать релевантные кейсы, не читая все пять целиком.

## 2.2 Таксономия — 4 категории

| Тег | Что покрывает |
| --- | --- |
| AI-агенты | Мультиагентные конвейеры на LLM, автоматизация контента/процессов через AI-инструменты |
| Аналитика и BI | DWH, дашборды, сквозная воронка, интеграции CRM/коллтрекинга для отчётности |
| Performance & DevOps | Скорость сайта, вес страницы, хостинг/инфраструктура, Core Web Vitals |
| Наведение порядка в IT | Процессы, доступы, видимость данных в админках, техдолг, устранение «слепых зон» |

## 2.3 Матрица: кейс × тег

| Кейс | Теги |
| --- | --- |
| 1. РТК — внутренняя ERP/BI-платформа | Аналитика и BI · Наведение порядка в IT |
| 2. hemonc.ru — контент-завод на AI-агентах | AI-агенты |
| 3. Клиника доктора Ласкова — DWH / Power BI | Аналитика и BI · Наведение порядка в IT |
| 4. Клиника головной боли — сквозная аналитика | Аналитика и BI |
| 5. Запятая — ускорение и UX книжного магазина | Performance & DevOps · Наведение порядка в IT |

⚠ «Наведение порядка в IT» — сквозной тег у трёх из пяти кейсов; это ожидаемо и хорошо: он совпадает со второй половиной тэглайна и должен быть заметен, а не потерян между узкими техническими бирками.

## 2.4 Как это ложится в дизайн

Технические бирки под заголовком карточки (design_spec.docx, 2C) — оставить как есть, они про конкретный стек. Новый тег категории — добавить отдельной строкой-фильтром над сеткой кейсов: «Показать: Все · AI-агенты · Аналитика и BI · Performance & DevOps · Наведение порядка». Это не блокирует запуск — можно сделать статичной сеткой на старте и добавить фильтрацию позже, если понадобится.

## 2.5 Готовые бирки по кейсам (для вёрстки)

- Кейс 1 РТК: Аналитика и BI, Наведение порядка в IT

- Кейс 2 hemonc.ru: AI-агенты

- Кейс 3 DWH/Power BI: Аналитика и BI, Наведение порядка в IT

- Кейс 4 головная боль: Аналитика и BI

- Кейс 5 Запятая: Performance & DevOps, Наведение порядка в IT

# 3. Что дальше

⚠ Подтвердить открытое упоминание zapyataya.eu (см. 1.8).

⚠ Скриншоты evidence/baseline и evidence/post-deploy — до/после для карточки кейса (сделать самостоятельно).

⚠ Решить: фильтр по тегам на сайте — на старте или отложенная доработка.